长葛市扶贫项目安排情况

公告公示

经长葛市脱贫攻坚领导小组研究确定，2017年扶贫资金分配到市扶贫办资金规模4035.85万元，涉及基础设施项目17个，分配资金2009.83万元，雨露计划项目1个，分配资金6.5万元，产业扶贫项目1个，分配资金2400万元；现将项目有关情况公示如下：

一、2017年扶贫开发整村推进项目（一标段）

1、实施地点：老城镇前白村、石固镇岗李村

2、建设内容：

前白村道路工程：新修3m宽C25道路3217m，小河徐村新修2.5m宽C25道路2166m，新修3m宽C25道路2046.5m；

岗李村排水沟工程：新修30公分宽带盖混凝土边沟总长为1409.8m，局部填土200m³，新修30cm宽混凝土盖板排水沟2400m,局部填土200m³ 。

3、投资预算(其中：财政资金274.95万元，自筹资金0万元）

4、建设期限：2017年5月25日至2017年8月25日

5、预期目标：该项目实施后，将进一步改善贫困村的生产生活条件，雨天避免路面积水和道路泥泞，晴天机动车过后减少灰尘、土尘飞扬、提高空气质量。净化、美化贫困村的人居环境，增加贫困村干群脱贫致富的决心和信心，有利于密切党群、干群关系，巩固农村基层组织建设，促进政局稳定，社会效益十分明显。在生态效益方面，可以改善生态环境条件，通过发展实现土地资源的合理利用，增加可持续发展后劲，为我市经济再上新台阶创造有利条件。

6、招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2017年5月24日采取公开招标方式，确定河南省安海建筑工程有限公司为中标单位。

7、施工单位及责任人：河南省安海建筑工程有限公司

郭金泽

二、2017年扶贫开发整村推进项目（二标段）

1、实施地点：南席镇杜庄村、高庙村、侯张村

2、建设内容：

杜庄村：村委会办公楼12间，文化广场15cm厚C25混凝土地坪1850㎡、土方工程(回填面积1850㎡厚40cm)、旗杆、隔离墩4个、广场排水D400管道100m(雨水口8个、手井4座)、投光灯4盏及围墙160m、破除旧村部地坪65.55㎡，舞台底座及钢构顶棚；

高庙村：村委会办公楼12间（25*8），文化广场混凝土地坪1480m2、围墙20m、路灯6盏及土方工程（回填1000方），广场舞台及钢构顶棚、新建旗杆及隔离墩98个,排水过路管道拆除及恢复路面砼540㎡，新建50cm宽有盖混凝土边沟6274m,30cm宽无盖混凝土边沟2500m，过路排水管道D600长度360米；

侯张村：文化广场混凝土地坪2290m2、土方工程(回填面积2290m2厚0.15)、旗杆1座、隔离墩39个、广场D600排水27米及投光灯4盏，混凝土边沟860米、主街排水道73米及拆除村委门前边沟75米。

3、投资预算(其中：财政资金480.40万元，自筹资金0万元）

4、建设期限：2017年5月15日至2017年8月15日

5、预期目标：该项目实施后，将进一步改善贫困村的生产生活条件，雨天避免路面积水和道路泥泞，晴天机动车过后减少灰尘、土尘飞扬、提高空气质量。净化、美化贫困村的人居环境，增加贫困村干群脱贫致富的决心和信心，有利于密切党群、干群关系，巩固农村基层组织建设，促进政局稳定，社会效益十分明显。在生态效益方面，可以改善生态环境条件，通过发展实现土地资源的合理利用，增加可持续发展后劲，为我市经济再上新台阶创造有利条件。

6、招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2017年5月2日采取公开招标方式，确定周口龙兴公路工程有限公司为中标单位。

7、施工单位及责任人：周口龙兴公路工程有限公司

张博

三、2017年扶贫开发整村推进项目（三标段）

1、实施地点：和尚桥镇段庄村、楼张村

2、建设内容：楼张村道路：新修2.9m宽15cm厚C25混凝土道路3141.5m；楼张村排水沟：新修0.6m宽排水沟3141.5m 拆除及恢复路口路面122㎡,铺设D400钢筋砼过路管道长度122m；段庄村道路：新修3.5m宽15cm厚C25混凝土道路9084.94m。

3、投资预算(其中：财政资金504.32万元，自筹资金0万元）

4、建设期限：2017年5月15日至2017年8月15日

5、预期目标：该项目实施后，将进一步改善贫困村的生产生活条件，雨天避免路面积水和道路泥泞，晴天机动车过后减少灰尘、土尘飞扬、提高空气质量。净化、美化贫困村的人居环境，增加贫困村干群脱贫致富的决心和信心，有利于密切党群、干群关系，巩固农村基层组织建设，促进政局稳定，社会效益十分明显。在生态效益方面，可以改善生态环境条件，通过发展实现土地资源的合理利用，增加可持续发展后劲，为我镇经济再上新台阶创造有利条件。

6、招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2017年5月2日采取公开招标方式，确定许昌水利建筑工程有限公司为中标单位。

7、施工单位及责任人：许昌水利建筑工程有限公司

陈国旺

四、后河镇2017年精准扶贫整村推进项目（一标段）

1、实施地点：后河镇榆林村

2、建设内容：

道路工程:榆林村、冯家村、郑家门村道路硬化，总长1472.2米宽2-6米之间，冯家村建1个小停车场,榆林村1组往东至3号路道路加宽3米；福多多农业生态园3段水泥路：西桥西侧长260米，宽4米，西桥东侧长312米宽4米，东桥东侧长802.7米宽4米；

游园工程：新建5个游园（教堂前，长64.6米宽25.5米；戏楼广场附近，长15米宽11.2米；村委对面游园，长65米宽58米；冯家门村田地游园，长32米宽33.5米；垃圾中转站前游园，长30米宽28.5米），新建5处护坡总长578米高1.5-4米之间，水泥红石砌；冯家门、郑家门各新建公厕一个。

3、投资预算(其中：财政资金565.85万元，自筹资金0万元）

4、建设期限：2017年8月15日至2017年10月9日

5、预期目标：该项目实施后，将进一步改善贫困村的生产生活条件，雨天避免路面积水和道路泥泞，晴天机动车过后减少灰尘、土尘飞扬、提高空气质量。净化、美化贫困村的人居环境，增加贫困村干群脱贫致富的决心和信心，有利于密切党群、干群关系，巩固农村基层组织建设，促进政局稳定，社会效益十分明显。在生态效益方面，可以改善生态环境条件，通过发展实现土地资源的合理利用，增加可持续发展后劲，为我镇经济再上新台阶创造有利条件。

6、招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2017年7月12日采取公开招标方式，确定河南裕鑫建筑安装有限公司为中标单位。

7、施工单位及责任人：河南裕鑫建筑安装有限公司

梁芳芳

五、后河镇2017年精准扶贫整村推进项目（二标段）

1、实施地点：后河镇广佛寺张村

- 建设内容：

道路工程:东西向小路，长420米宽5.6米，翻修和新修水泥路面；村委前东西向主路，长480米宽6.5米，老路路面破除，翻修水泥路面；入村南北大街老路，长503米宽6.3米，路面破除，翻修水泥路面；

水渠两侧硬化工程:宅前硬化长1006米，地段不同宽度不一，宽0.8-3.5米之间；东西向道路南侧水渠硬化及盖板，长210米，宽0.8米，高1米；

游园工程：新建高铁旁三角地长72米宽48米游园。

3、投资预算(其中：财政资金184.32万元，自筹资金0万元）

4、建设期限：2017年8月15日至2017年9月20日

5、预期目标：该项目实施后，将进一步改善贫困村的生产生活条件，雨天避免路面积水和道路泥泞，晴天机动车过后减少灰尘、土尘飞扬、提高空气质量。净化、美化贫困村的人居环境，增加贫困村干群脱贫致富的决心和信心，有利于密切党群、干群关系，巩固农村基层组织建设，促进政局稳定，社会效益十分明显。在生态效益方面，可以改善生态环境条件，通过发展实现土地资源的合理利用，增加可持续发展后劲，为我镇经济再上新台阶创造有利条件。

6、招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2017年7月12日采取公开招标方式，确定河南华丰建设工程有限公司为中标单位。

7、施工单位及责任人：河南华丰建设工程有限公司                                                杨海雷

六、雨露计划职业教育补助项目

1、实施地点：长葛市

2、实施内容：在河南省内院校就读，长葛市建档立卡贫困户大中专在校学生

3、投资预算(其中：财政资金6.5万元，自筹资金0万元）

4、建设期限：2016年11月1日至2017年9月30日

5、预期目标：该项目实施后，将进一步改善增加建档立卡贫困户的收入，提高建档立卡贫困学生学习态度，增加贫困户脱贫致富的决心，解决贫困户脱贫的后顾之忧，巩固农村基层组织建设，促进政局稳定，社会效益十分明显，为我市经济再上新台阶创造有利条件。

6、招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，不需招标。

7、实施单位及责任人：长葛市扶贫开发办公室

七、产业扶贫项目

1、实施地点：长葛市

2、实施内容：长葛市小额信贷风险补偿基金

3、投资预算(其中：财政资金2400万元，自筹资金0万元）

4、建设期限：2017年6月27日至2020年12月31日

5、预期目标：该项目实施后，将进一步改善贫困户的生产生活条件，增强贫困村、贫困户内生动力和发展活力，增加建档立卡贫困户的收入，增加贫困户脱贫致富的决心和信心，加快贫困群众脱贫致富，社会效益十分明显，为我市经济再上新台阶创造有利条件。

6、招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，不需招标。

7、实施单位及责任人：长葛市扶贫开发办公室

八、第一书记驻村帮扶项目

1、实施地点：长葛市

2、实施内容：市派驻第一书记驻村帮扶项目

3、投资预算(其中：财政资金170万元，自筹资金0万元）

4、建设期限：2017年8月14日至2017年12月31日

5、预期目标：该项目实施后，围绕如期完成脱贫攻坚任务总体目标，根据驻村第一书记所在行政村的自然资源禀赋、派驻村自身发展情况和发展产业扶贫、改善所驻村生产生活条件的现实需求，科学制定发展规划，积极统筹整合相关资金，采取有效的扶贫措施，改善贫困群众生产生活条件，实施产业扶贫，着力提高贫困人口收入水平。

6、招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，各镇按照有关程序严格执行。

7、实施单位及责任人：驻村书记所在的十二个镇办事处

监督电话：0374-7010606