长葛市住房和城乡建设局2023年度一般债存续期信息公开

      按照河南省财政厅《关于做好2024年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2024〕7号）工作要求，长葛市住房和城乡建设局梳理2023年一般债申请、支付材料，完善信息公开材料，撰写《一般债存续期信息公开》。  
现将一般债存续信息公开如下：  
 **一、债券基本情况**    截至2023年末，一般债券资金余额2200万元。其中：1、长葛市郑万高铁北站连接线雨污水连接清潩河管网工程项目，债券期限3年，债券余额700万元，票面利率为2.30%；2、2023年冬季清洁取暖农村建筑能效提升工程项目，债券期限3年，债券余额1500万元，票面利率为2.30%。

1. **资金使用情况**

截至2023年末，长葛市郑万高铁北站连接线雨污水连接清潩河管网工程项目已拨付0万元，2023年冬季清洁取暖农村建筑能效提升工程项目已拨付0万元。

**三、项目基本情况及进度**

1、长葛市郑万高铁北站连接线雨污水连接清潩河管网工程项目，由长葛市住房和城乡建设局于2022年7月发起，其中项目总投资:1383.36万元，建设内容:雨水工程、污水工程及其配套附属工程等。项目于2021年12开展建设，项目建设周期8个月。截止2023年末，该项目已完成招投标采购并签订施工合同，工程已完工。

2、2023年冬季清洁取暖农村建筑能效提升工程项目，由长葛市住房和城乡建设局于2023年7月发起，其中项目总投资:约5818.63万元，建设内容:佛耳湖镇岗李村二期、申庄村、铁炉村；后河镇汪坡村、山头高村；董村镇大李庄村、李河口村等农房建筑。主要改造内容为外墙增设外保温系统及外墙乳胶漆、保温门帘等。项目于2023年10开展建设，项目建设周期4个月。截止2023年末，该项目已完成招投标采购并签订施工合同，工程已完工。

                          长葛市住房和城乡建设局

  2024年5月10日