**长葛市坡胡镇政府**

**关于2022年专项债存续期的信息公开**

根据河南省财政厅《关于做好 2024年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2024〕7号）要求，长葛市坡胡镇政府梳理2022年专项债申请，支付材料，完善信息公开材料，撰写《专项债存续期信息公开》，现将专项债存续信息公开如下：

1. 项目基本情况

长葛市机械零部件专业园区绿色工厂建设项目

建设地点：坡胡镇坡马村

建设内容：该项目总用地面积153717.96平方米，总建筑面积113859.57平方米，其中包括工业厂房建设、研发中心及生活设施建设、餐厅、宿舍楼等基础配套设施建设。2022年到位专项债劵资金12800万元。

1. 项目建设进度运营情况

本项目于2022年6月8日完成公开招标，并于2022年6月9日开始动工建设，2022年12月因疫情问题停缓建，截止2023年底专项债支付3520万元，完成工程量60%，尚未到收益期。

长葛市坡胡镇人民政府

2024年5月30日