长葛经济技术开发区管理委员会2023 年度一般债存续期信息公开

按照河南省财政厅《关于做好2024年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2024〕7号）工作要求，长葛经济技术开发区管理委员会梳理2023年一般债申请、支付材料，完善信息公开材料，撰写《一般债存续期信息公开》。现将一般债存续信息公开如下：

**一、债券基本情况**

截至2023年末，一般债券资金余额1900万元。长葛市金桥路道路及排水工程项目，债券期限3年，债券余额1900万元，票面利率为2.30%。

**二、资金使用情况**

截至2023年末，长葛市金桥路道路及排水工程项目未拨付债券资金。

**三、项目基本情况及进度。**

长葛市金桥路道路及排水工程项目，由长葛经济技术开发区于2021年4月发起，其中项目总投资4264.44万元，建设内容:道路工程、雨水工程、污水工程等。项目于2021年10月开工建设，项目建设周期6个月。该项目已经完成招投标采购并签订施工合同，截止2023年末，共完成（劳动路—前进路）西侧管网300米铺设，完成总工程量1%。

 长葛经济技术开发区管理委员

2024年5月29日