长葛市水利局2022年专项债存续期信息公开

根据做好2024年地方政府债券存续期信息公开相关工作（豫财债管〔2024〕7号）要求，长葛市水利局梳理2022年专项债申请、支付材料，完善信息公开材料，撰写《专项债存续期信息公开》。现将专项债存续信息公开如下：

1. **项目基本情况**

长葛市地表水置换地下水供水项目由长葛市水利局2022年4月发起，项目总投资80666.47万元，工程主要建设包括东西部敷设管道总长度160.7公里（东部97.2公里，西部63.5公里），智慧水务管理系统。涉及我市12镇，与34处集中供水工程进行对接。2022年到位专项债券资金66900万元。

1. **项目建设进度、运营情况**

本项目于2022年7月开工建设，项目建设周期24个月。截止2023年底，专项债支付23588.9万元，完成总工程量24%。因本项目未建设完成，尚未到收益期。

长葛市水利局

2024年5月10日