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实施方案

为贯彻落实《河南省农业农村厅关于做好中央转移支付奶业养加一体化发展项目储备工作的通知》《河南省农业农村厅 河南省财政厅关于做好2026年中央财政专项资金畜牧业相关项目实施工作的通知》及《许昌市农业农村局 许昌市财政局关于做好2026年中央财政专项资金畜牧业相关项目实施工作的通知》精神，切实做好我市2026年奶业养加一体化发展项目组织实施工作，结合我市实际，特制定本方案。
一、工作目标
通过项目实施，推动奶牛规模养殖场完善质量安全监测、乳品加工、冷链储运及配套养殖设施，提升养加一体化发展水平，促进生鲜乳通过自办乳品加工厂加工转化，增强产业附加值和抗风险能力，2026年底年生鲜乳加工量6000吨。
二、实施内容
（一）补助对象及概况。本项目实施主体为河南荣华牧业有限公司（包含自办乳品加工厂许昌市长寿乳业有限公司）。该公司于2026年3月按要求申报项目储备，经审核，于2026年7月被确定为项目实施主体。
河南荣华牧业有限公司成立于2012年10月，位于长葛市古桥镇魏庄村，现存栏奶牛1180头，2025年全年生鲜乳产量5280吨。该公司通过自办乳品加工厂（许昌市长寿乳业有限公司）实现养加一体化运营，日加工处理能力10吨，年处理能力3650吨，具备良好的项目实施基础。
（二）补助方式及标准。项目通过先建后补方式完成建设内容。2026年12月31日前根据办加工主体年生鲜乳加工量进行补贴,补助标准原则上每吨不超过1000元,单个养殖场补助不超过400万元。
（三）建设内容及预算金额。支持项目主体购置生鲜乳及乳品质量安全监测、乳品加工、冷链储藏运输等设施设备和智能化改造，以及配套养殖设施设备标准化改造升级。具体建设内容如下：
1.生鲜乳及乳制品质量安全监测设施设备（小计110万元）
	序号
	设备名称
	数量
	单价（万元）
	金额（万元）

	1
	定氮仪
	1台
	20
	20

	2
	福斯FT3多功乳成分分析仪
	1台
	90
	90



2.乳品加工设施设备（小计172.7万元）
	序号
	设备名称
	数量
	单价（万元）
	金额（万元）

	3
	10吨制冷缸（贮奶罐）
	1台
	12
	12

	4
	净乳机（5T/h）
	1台
	12
	12

	5
	3吨乳化罐
	1台
	4
	4

	6
	10吨配料罐
	2台
	6.6
	13.2

	7
	管式杀菌机（8T/h）
	1台
	32
	32

	8
	均质机
	1台
	24.5
	24.5

	9
	10吨发酵罐
	3台
	7
	21

	10
	自立袋灌装机（6头）
	1台
	32
	32

	11
	杀菌釜
	1台
	22
	22


3.冷链储存运输设施设备（小计24万元）
	序号
	设备名称
	数量
	单价（万元）
	金额（万元）

	12
	冷藏运输车2辆
	2辆
	12
	24


4.配套养殖设施设备（小计161万元）
	序号
	设备名称
	数量
	单价（万元
	金额（万元）

	13
	ZL30铲车
	1辆
	18
	18

	14
	12立方自走式TMR
	1台
	23
	23

	15
	2X20位并列式挤奶机升级改造
	1套
	120
	120


5.项目总投资汇总
	序号
	设备名称
	投资金额（万元）

	1
	生鲜乳及乳制品质量安全监测设施设备
	110

	2
	乳品加工设施设备
	172.7

	3
	冷链储存运输设施设备
	24

	4
	配套养殖设施设备
	161

	
	合计
	467.7


项目计划总投资467.7万元，其中上级补助资金400万元，企业自筹资金67.7万元。
（四）项目实施计划
	阶段
	时间
	主要任务

	第一阶段
	2026年8月25日前
	制定实施方案，完成设备选型

	第二阶段
	2026年10月31日前
	设备到货安装调试

	第三阶段
	2026年12月31日前
	设备运行及验收


三、保障措施
（一）组织保障。成立由长葛市畜牧发展中心主要领导任组长的项目实施领导小组，明确分工、责任到人，定期召开项目推进会，协调解决实施中的问题。
（二）质量保障。实施主体按照相关法律法规实施采购。设备安装由专业技术人员负责，确保安装调试达标。
（三）技术保障。积极依托省级专家力量，对项目实施主体开展现场指导和技术培训。主动与市场监管部门沟通协调，形成部门合力，通过培训授课、现场指导、技术交流等方式，统筹做好政策解读、跟踪指导和技术服务等工作，帮助自办加工养殖主体提高生产技术与产品质量水平。
（四）宣传总结与信息报送。及时总结推广项目实施过程中的好经验好做法，并按照上级要求，及时将项目实施方案和年度项目总结报送至许昌市农业农村局畜牧与奶业管理科。

附件：2026年奶业养加一体化发展项目任务表

长葛市畜牧发展中心   长葛市财政局
                               2026年8月25日
附件
2026年奶业养加一体化发展项目任务表

	实施主体
	办加工养殖主体年生鲜乳加工量（吨）

	河南荣华牧业有限公司（包含自办乳品加工厂许昌市长寿乳业有限公司）
	6000



